Текстовая (пояснительная) часть

годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности мероприятия 4.D6.38 «Обеспечение возможности получения правовой охраны и управления правами на результаты интеллектуальной деятельности в цифровой среде» государственной программы Российской Федерации «Информационное общество» (далее – государственная программа) за 2020 год

| № п/п | Раздел текстовой части | Результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
|  | Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год, включая результаты реализации мер правового регулирования. Социально-экономический эффект от проведенных мероприятий. | По итогам 2021 г. Государственной программой были предусмотрены следующие результаты обеспечивающие цифровую трансформацию государственных услуг по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности: - ввод 11 Государственных информационных систем (далее - ГИС) в промышленную эксплуатацию; - ввод 4 Информационных систем (далее – ИС) в промышленную эксплуатацию; - Обеспечивающие система и программные-аппаратные комплексы закуплены и введены в эксплуатацию в объеме 3 очереди, введены в промышленную эксплуатацию; Результаты реализации запланированных мероприятий в 2021 г.: - ГИС не введены в промышленную эксплуатацию (11 ед.): - ГИС «Управление выполнением формальных проверок возможности совершения юридически значимых действий»; - ГИС «Интеллектуальная система экспертизы средств индивидуализации»; - ГИС поддержки управленческих решений в сфере интеллектуальной собственности; - ГИС управления процессами делопроизводства; - ГИС «Единый электронный государственный реестр результатов интеллектуальной деятельности»; - ГИС управления хранением документов; - ГИС «Распределенный реестр прав на объекты интеллектуальной собственности и средства индивидуализации, находящиеся в обороте»; - ГИС «Единое информационное пространство взаимодействия сотрудников»; - ГИС интеграции ведомственных систем Роспатента и управления нормативно-справочной информацией; - ГИС «Омниканальное взаимодействие Роспатента с заинтересованными лицами в ходе предоставления государственных услуг, услуг в рамках международных соглашений и договоров, публикации общедоступной информации о деятельности в сфере регистрации и охраны объектов интеллектуальной собственности в формате открытых данных»; - ГИС контроля использования прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) 2) Работы по созданию 3 ИС завершены в полном объеме, проводятся мероприятия по вводу ИС в промышленную эксплуатацию: - ИС «Управление централизованной поддержкой и сопровождением информационно-технологической инфраструктуры и пользователей»; - ИС «Создание системы поддержки хранения, сопоставления и определения схожести объектов ИС в форме цифровых трехмерных моделей для обеспечения технической возможности описания и хранения объектов интеллектуальной собственности в форме цифровых, в том числе трехмерных, моделей при их государственной регистрации»; - ИС управления административными процессами Роспатента 3) Работы по созданию обеспечивающей ИС перевода традиционных форматов в цифровой вид завершены в полном объеме, проводятся мероприятия по вводу системы в промышленную эксплуатацию. Программные-аппаратные комплексы частично не закуплены и не введены в промышленную эксплуатацию; Социально-экономический эффект от проведенных мероприятий: - Запуск единой цифровой платформы создания, охраны и оборота прав на объекты интеллектуальной собственности. Осуществляется эксплуатация Платформы Оборота прав (Государственная информационная система «Распределенный реестр прав на объекты интеллектуальной собственности и средства индивидуализации, находящиеся в обороте») в тестовом режиме работы с предоставлением доступа внешним пользователям. В рамках реализации договора на создание государственной информационной системы приняты работы по техническому проектирования 3 очереди, разработана рабочая документация в объеме 3 очереди, проводится опытная эксплуатация системы; - Предоставление свободного доступа гражданам и компаниям к мировому фонду научно-технической информации, аккумулированному в Роспатенте. Осуществляется эксплуатация Поисковой платформы (Информационная система «Инфраструктура поиска патентной информации и средств индивидуализации») в тестовом режиме работы с предоставлением доступа внешним пользователям. В рамках реализации договора завершены работы по созданию системы в объеме 2 очереди. - Повышение клиентоориентированности системы правовой охраны объектов интеллектуальной собственности за счет предоставления заявителю сервисов приложения к документам заявки трехмерных моделей заявляемых объектов. - Правообладателю выдается электронный охранный документ и выписка из реестра. Правообладатель имеет доступ к электронному документу в течение срока его действия и может направлять такой электронный документ в иные органы. |
|  | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы. | Создаваемые информационные системы и применяемые при их создании технологии позволят: 1. Усовершенствовать полномасштабный поиск по российским и международным фондам патентной документации. 2. Оптимизировать процесс принятия решений при проведении формальных проверок (учета пошлин, первичная проверка поступившей к заявке документации) возможности совершения юридически значимых действий с целью сокращения временных издержек на принятие решений. 3. Повысить удовлетворенность граждан достоверностью и полнотой, предоставляемой о зарегистрированном объекте интеллектуальной собственности (ОИС) информацией. 4. Упростить взаимодействие граждан в процессе передачи прав на ОИС. 5. Повысить качество информационного поиска схожих изображений в рамках процесса экспертизы по существу. 6. Снизить издержки на сопровождение и обеспечение функционирования систем в рамках технической поддержки. 7. Повысить удовлетворенность граждан достоверностью и полнотой предоставляемой информации о статистике, связанной с ризалитами интеллектуальной деятельности. 8. Снизить издержки на исполнение административных процедур ФИПС и Роспатента. 9. Повысить эффективность управленческих решений за счет формирования электронных массивов. 10. Обеспечить качественный перевод документов из традиционных форматов в цифровой вид. 11. Повысить эффективность деятельности сотрудников за счет сокращения времени и трудозатрат на подготовку и поиск необходимых документов в рамках делопроизводства. 12. Увеличить общее количество подаваемых заявок и заявлений на предоставление Роспатентом государственных услуг в электронном виде и упростили способ подачи заявок и обращений. 13. Повысить эффективность контрольно-надзорных управленческих решений за счет формирования электронных массивов данных в сфере правовой охраны. 14. Сформировать электронные массивы справочной информации, усовершенствовали координацию интеграционного взаимодействия, как между внутренними системами, так и между внешними ФОИВами и международными ведомствами. 15. Повысить качество, достоверность и полноту информации о проверке трехмерной модели. 16. Обеспечить максимально высокий уровень надежности и безопасности информационно-коммуникационной системы Роспатента, а также информационно-технологической инфраструктуры. |
|  | Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы (внешние и внутренние). | - Отклонения от установленных контрактами/договорами сроков исполнения обязательств в связи с несвоевременным выполнением, а также в связи с эпидемиологической обстановкой. - Секвестирование в 2020 году бюджетных средств 2021 года предназначенных на завершение работ по созданию обеспечивающих программно-аппаратных комплексов (обеспечение запуска и бесперебойного функционирования целевой ИКТ-инфраструктуры Роспатента), в т.ч. необходимых для проведения мероприятий по аттестации создаваемых государственных информационных систем, привело к срыву сроков аттестации ГИС и ввода в промышленную эксплуатацию создаваемых ГИС и ИС в 2021 г. Денежные средства доведены до Роспатента в декабре 2021 года. Контрактация запланирована на январь 2022 года. Ввод ГИС и ИС в промышленную эксплуатацию запланирован на 1-2 кварталы 2022 года. |
|  | Причины не реализации запланированных мероприятий государственной программы. | Несвоевременное выполнение обязательств контрагентами по государственным контрактам и гражданско-правовым договорам, а также секвестирование бюджетных средств на 2021 (отсутствие финансирования на завершение работ по созданию обеспечивающих программно-аппаратных комплексов) |
|  | Причины не достижения ожидаемых результатов реализации мероприятий государственной программы. | Несвоевременное выполнение обязательств контрагентами по государственным контрактам и гражданско-правовым договорам, а также секвестирование бюджетных средств на 2021 (отсутствие финансирования на завершение работ по созданию обеспечивающих программно-аппаратных комплексов) |
|  | Причины не наступления контрольных событий либо причины изменения их сроков. | Несвоевременное выполнение обязательств контрагентами по государственным контрактам и гражданско-правовым договорам, а также секвестирование бюджетных средств на 2021 (отсутствие финансирования на завершение работ по созданию обеспечивающих программно-аппаратных комплексов) |
|  | Причины не достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы. | Несвоевременное выполнение обязательств контрагентами по государственным контрактам и гражданско-правовым договорам, а также секвестирование бюджетных средств на 2021 (отсутствие финансирования на завершение работ по созданию обеспечивающих программно-аппаратных комплексов) |
|  | Предложения по дальнейшей реализации государственной программы. | - Выделение дополнительного финансирования на доработку функционала системы поддержки хранения, сопоставления и определения схожести объектов ИС в форме цифровых трехмерных моделей для обеспечения технической возможности описания и хранения объектов интеллектуальной собственности в форме цифровых, в том числе трехмерных, моделей при их государственной регистрации. Потребность в дополнительном финансировании на 2022 г. вызвана секвестированием бюджетных средств 2021 г. и составляет - 37,5 млн. руб. - Создание программно-аппаратных комплексов для обеспечения запуска и бесперебойного функционирования целевой ИКТ-инфраструктуры Роспатента и проведения мероприятий по аттестации создаваемых ГИС. Денежные средства доведены до Роспатента в декабре 2021 года. Контрактация запланирована на январь 2022 года. Ввод ГИС и ИС в промышленную эксплуатацию запланирован на 1-2 кварталы 2022 года. - После ввода в промышленную эксплуатацию создаваемых ГИС и ИС необходимо проведение работ по обеспечению их функционирования и развития. |